**Приложение 1**

**Сведения**

**о выполнении капитальных мероприятий в 2017 году на объектах культуры на 01.01.18 г.**

 ***Богородский муниципальный район***

 **тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид работ** | **Объем работ** | **Сметная стоимость** | **Фактически выполнено на 01.01.2018г.** | **Оплата по состоянию на 01.01.2018г.** | **Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.** | **Источник финансирования** |
| **Местный бюджет** | **Внебюджетные средства** | **Иные средства** | **Всего** |
| 1 | Араповский Центр досуговой деятельности | Ремонт отмостки |   | 234,296 | 234,296 | 234,296 | 0 | 234,296 | 0 | 0 | 234,296 |
| Ремонт кровли |   | 665,242 | 665,242 | 665,242 | 0 | 665,242 | 0 | 0 | 665,242 |
| Ремонт потолка |   | 112,913 | 112,913 | 112,913 | 0 | 112,913 | 0 | 0 | 112,913 |
| Ремонт системы отопления |   | 198,642 | 198,642 | 198,642 |   | 198,642 |   |   | 198,642 |
| Ремонт входной группы |   | 226,512 | 226,512 | 226,512 |   | 226,512 |   |   | 226,512 |
| Замена дверей |   | 64,128 | 64,128 | 64,128 |   | 64,128 |   |   | 64,128 |
| Ремонт пола в зрительном зале |   | 138,062 | 138,062 | 138,062 |   | 138,062 |   |   | 138,062 |
| Замена окон и ремонт дверных проемов |   | 157,171 | 157,171 | 157,171 |   | 157,171 |   |   | 157,171 |
| Ремонт стен зрительного зала |   | 167,865 | 167,865 | 167,865 |   | 167,865 |   |   | 167,865 |
| Ремонт полов в помещениях |   | 403,779 | 403,779 | 403,779 |   | 403,779 |   |   | 403,779 |
| Ремонт стен в помещениях |   | 281,326 | 281,326 | 281,326 |   | 281,326 |   |   | 281,326 |
| Ремонт электроснабжения |   | 108,943 | 108,943 | 108,943 |   | 108,943 |   |   | 108,943 |
| Замена радиаторов отопления |   | 132,844 | 132,844 | 132,844 |   | 132,844 |   |   | 132,844 |
| Ремонт цоколя |   | 68,882 | 68,882 | 68,882 |   | 68,882 |   |   | 68,882 |
| Замена двери центрального входа |   | 52,5 | 52,5 | 52,5 |   | 52,5 |   |   | 52,5 |
| 2 | Дуденевский СДК | Частичный ремонт спортзала (пол,отопление,раздевалка, замена дверей) |   | 150 | 150 | 150 |   | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 3 | Каменский Дом народного творчества | Ремонт сан.узлов |   | 301,273 | 301,273 | 301,273 | 0 | 301,273 | 0 | 0 | 301,273 |
| Косметический ремонт кружковой комнаты |   | 9 | 9 | 9 |   |   |   | 9 | 9 |
| Ремонт водопровода и канализации |   | 77,745 | 77,745 | 77,745 |   | 77,745 |   |   | 77,745 |
| 4 | СДК п.Окский | Ремонт фасада |   | 188,76 | 188,76 | 188,76 |   | 188,76 |   |   | 188,76 |
| 5 | Ключищинский СДК | Ремонт кровли |   | 654,63 | 654,63 | 654,63 |   | 654,63 |   |   | 654,63 |
| Ремонт фойе |   | 144,038 | 144,038 | 144,038 |   | 144,038 |   |   | 144,038 |
| Замена окон |   | 67,6 | 67,6 | 67,6 |   | 67,6 | 0 | 0 | 67,6 |
| Ремонт помещений, зрительного зала и сцены |   | 317,248 | 317,248 | 317,248 |   | 317,248 |   |   | 317,248 |
| 6 | Районный Дом культуры | Ремонт помещений 2-го этажа (холл) |   | 246,772 | 246,772 | 246,772 |   | 246,772 |   |   | 246,772 |
| Монтаж (ремонт) наружного освещения |   | 98,074 | 98,074 | 98,074 |   | 98,074 |   |   | 98,074 |
| 7 | Шапкинский клуб | Ремонт помещений |   | 227,664 | 227,664 | 227,664 | 0 | 227,664 | 0 | 0 | 227,664 |
| 8 | ЦДД п.Буревестник | Замена входной двери |   | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 9 | Алешковский ДФ | Частичный ремонт системы отопления в подвале здания |   | 15,257 | 15,257 | 15,257 | 0 | 15,257 | 0 | 0 | 15,257 |
|  |  | Монтаж дренажной системы |   | 58,092 | 58,092 | 58,092 |   |   | 58,092 |   | 58,092 |
| 10 | Оранский СДК | Замена окон |   | 40,5 | 40,5 | 40,5 |   | 40,5 | 0 | 0 | 40,5 |
| 11 | Центр "Досуг" | Ремонт выставочного зала 2-го этажа |   | 42,556 | 42,556 | 42,556 |   | 0 | 42,556 |   | 42,556 |
| Ремонт пола выставочного зала 2-го этажа |   | 19,948 | 19,948 | 19,948 |   | 0 | 19,948 |   | 19,948 |
| Ремонт витрин выставочного зала |   | 6,587 | 6,587 | 6,587 |   | 0 | 6,587 |   | 6,587 |
| Обустройство раздевалки |   | 25 | 25 | 25 |   | 0 | 25 |   | 25 |

ИТОГО :5.738.849